**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ**

688901 Камчатский край Тигильский район с.Лесная ул.Депутатская д.7 тел./факс 415-372-00-16

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 от 08.04.2019 г.**

Об организации работы по подготовке

к безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году на территории

сельского поселения «село Лесная»

 В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года и принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба предприятиям и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План превентивных мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории сельского поселения «село Лесная» в 2019 году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Для организации и оперативного проведения превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и контроля за паводковой обстановкой при прохождении весеннего половодья 2019 года на территории сельского поселения «село Лесная», создать оперативную группу по контролю за паводковой ситуацией Администрации сельского поселения «село Лесная» в составе согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Оперативной группе по контролю за паводковой ситуацией Администрации сельского поселения «село Лесная» организовать сбор, обобщение и анализ информации о прохождении паводковых вод.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования



Глава администрации

 сельского поселения «село Лесная» Е.А. Сиверина

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 сельского поселения «село Лесная»

 от 08.04.2019г. № 11

**План**

превентивных мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории сельского поселения «село Лесная» в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1 | Принять нормативные правовые акты об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году на сельского поселения «село Лесная» | апрель | Заместитель главы администрации сельского поселения «село Лесная» |  |
| 2 | Провести заседание КЧС и ОПБ Администрации сельского поселения «село Лесная» по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения «село Лесная» в 2019 году | апрель | Заместитель главы администрации сельского поселения «село Лесная» |  |
| 3 | Уточнить План действий Тигильского районного звена Камчатской ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 20.04 | Глава администрации сельского поселения «село Лесная» |  |
| 4 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых:- для ликвидации последствий ЧС;- для организации первоочередного жизнеобеспечения населения. Уточнить вопросы обеспечения ГСМ и другими материальными средствами. | до 30.04.2019 | Глава администрации сельского поселения «село Лесная» Е.А. Сиверина |  |
| 5 | Организовать ежедневный мониторинг ледовой обстановки | с 20.04 | Состав оперативной группы |  |
| 6 | Проверить систему оповещения населения.Уточнить схему оповещения Администрации сельского поселения «село Лесная» при возникновении ЧС | до 20.04 | Администрация с. Лесная |  |
| 7 | Определить необходимые меры по сохранности личного имущества граждан | до 20.04 | Администрация с. Лесная |  |
| 8 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения эвакуации населения из района возможного подтопления  | до 20.04 | Администрация с. Лесная |  |
| 9 | Проверить готовность сил и средств, привлекаемых для проведения эвакуации населения из района возможного подтопления и первоочередного жизнеобеспечения | до 20.04 | Администрация с. Лесная |  |
| 10 | Провести превентивные противопаводковые мероприятия в местах возможного подтопления в сельском поселении «село Лесная» | до 20.04 | Администрация с. Лесная |  |
| 11 | Обеспечить готовность к прохождению паводковых вод систем водоснабжения и канализации, мест хранения бытовых отходов и подъездов к ним, ливневой канализации (в т.ч. водоотводящих траншей), выгребных ям и общественных туалетов. | до 28.04. | Администрация с. Лесная |  |
| 12 | Организовать информирование населения о паводковой ситуации в сельском поселении «село Лесная»  | с 08.04.2019 и до конца паводкового периода | Администрация с. Лесная |  |
| 13 | Представлять в установленном порядке донесения (доклады) об обстановке, принятых решениях, проводимых мероприятиях в адрес:- ГУ МЧС России по Камчатскому краю;- КЧС и ОПБ Тигильского муниципального района | В соответствии с Табелем срочных донесений | Администрация с. Лесная |  |

 Приложение № 2

 к постановлению Администрации

 сельского поселения «село Лесная»

 от 08.04.2019г. № 11



**Состав**

оперативной группы по контролю за паводковой ситуацией Администрации сельского поселения «село Лесная»

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Сиверина Е.А. | - Глава администрации сельского поселения «село Лесная» |
| Нестерова А.А.  | - Заместитель главы администрации сельского поселения «село Лесная»; |
| Жданов М.Х.  | Начальник пожарного поста с. Лесная;  |
| Яганов А.А.  | Командир ДНД с. Лесная |